# Movie Rental - Roadmap e Backlog Inicial

Projeto fullstack utilizando PHP + Slim (backend), Next.js + TypeScript (frontend) e banco Sakila.

## Fase 0 — Fundação

Sprint 0.1 — Setup: Backend (Composer, Slim, PHP-DI, Dotenv, Monolog, PHPUnit, PHPStan, PHP-CS-Fixer, autoload), Frontend (Next.js, TypeScript, ESLint, Prettier), Projeto (README, LICENSE, .gitignore, docker-compose, docs).

Sprint 0.2 — Banco: Configurar PDO, Connection Factory, .env, primeiro Repository, primeira query.

Sprint 0.3 — Arquitetura: Request/Response, Exceptions, Error Middleware, Logger, Container, DI, Namespaces.

## Fase 1 — Catálogo

Sprint 1.1: Listar filmes (paginação, ordenação, filtros) + tela /movies.

Sprint 1.2: Detalhes do filme + tela /movies/{id}.

Sprint 1.3: Busca por título.

Sprint 1.4: Filtros combinados (categoria, idioma, classificação, preço, ano).

## Fase 2 — Clientes

Cadastro de clientes.

Listagem com paginação e filtros.

Detalhes do cliente.

Edição.

Desativação lógica.

## Fase 3 — Inventário

Disponibilidade.

Estoque por filme.

Estoque por loja.

## Fase 4 — Aluguéis

Criar aluguel.

Registrar devolução.

Histórico.

Filmes alugados atualmente.

## Fase 5 — Evolução do domínio

Multas.

Reservas.

Notificações.

Auditoria.

## Fase 6 — Administração

Login.

JWT.

Permissões.

Autorização.

## Fase 7 — Dashboard

Top filmes.

Clientes VIP.

Receita.

Categorias populares.

## Fase 8 — Performance

Cache.

Redis.

Índices.

Otimização de queries.

## Fase 9 — Qualidade

Cobertura de testes.

Testes E2E.

(Opcional) Mutation Testing.

## Regras da equipe

Controllers não conhecem SQL.

Regras de negócio devem ser testáveis sem HTTP.

Use Cases não conhecem Slim.

Toda funcionalidade começa por um Use Case.

Controllers apenas traduzem HTTP ↔ aplicação.

Operações que alteram dados só são concluídas com testes.

## Primeira tarefa

Criar docs/architecture.md respondendo: objetivo do sistema, usuários, stack e justificativa, arquitetura em camadas, princípios e decisões arquiteturais.